Procédure DSI - Workflow par rôle

Mode opératoire DSI centré sur les rôles, les validations, les écrans et les contrôles à appliquer dans l'application.

Application : Gestion Projets IT - Côte d'Ivoire Terminal

Version documentaire : 21/05/2026

Principe : chaque écran décrit son rôle, son comportement attendu, les données à renseigner, les contrôles et les sorties.

Branding : tout document généré nativement par l'application pour un projet doit porter le logo CIT.

# 1. Objet du document

Ce document est rédigé comme une procédure d'exploitation DSI. Il décrit qui agit, sur quel écran, dans quel ordre, avec quels contrôles et avec quelle preuve attendue. Il s'appuie sur les écrans réellement présents, les validations effectivement câblées et les règles de blocage au 21/05/2026.

Convention importante : les documents produits nativement par l'application pour un projet (Word, PDF, Excel) doivent porter le logo CIT. Les pièces déposées manuellement conservent leur mise en forme d'origine. La procédure fait toujours la différence entre saisie native, pièce déposée et validation formelle.

# 2. Matrice synthétique des rôles

| Rôle | Mission | Écrans principaux |
| --- | --- | --- |
| Demandeur | Créer et suivre ses demandes, consulter ses projets, valider la clôture côté métier demandeur. | Mes Demandes, Nouvelle Demande, Détails demande, Mes validations clôture, Tableau de bord, Aide. |
| Directeur Métier (Sponsor) | Valider le besoin métier, valider la charte, valider la planification, valider la clôture DM. | Validations DM, Validations Projet, Validations Clôture DM, Projets de ma direction, Historique & Traçabilité, Analytics direction. |
| Chef de Projet | Préparer le dossier projet, renseigner les phases, produire les livrables natifs, piloter exécution/UAT/clôture. | Mes projets, Détails projet, Charte projet, Charges, Planification, Exécution, UAT & MEP, Collaboration, Clôture. |
| DSI | Valider transversalement le portefeuille, arbitrer la charte, valider la planification et la clôture finale. | Validations DSI, Validations Projet, Portefeuille DSI, Liste des projets, Validations Clôture DSI, Dashboard, Analytics. |
| RSIT | Consulter techniquement les projets, agir comme délégué DSI si une délégation active existe. | Portefeuille, Liste des projets, Analyses, Validations Projet si délégation, Charges, Dashboard. |
| AdminIT | Administrer l'application et conserver un accès total métier et technique. | Administration complète, Autorisations / droits, Utilisateurs, Rôles, Directions, Services, Délégations, Paramètres, tous les écrans projet. |

# 3. Mode opératoire DSI - lecture rapide

| Étape | Responsable principal | Écran de travail | Contrôle avant décision | Preuve attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demande initiale | Demandeur -> DM -> DSI | Create / Validations DM / Validations DSI | Demande complète, pièces utiles, commentaire de décision si retour ou refus. | Demande validée DSI et projet créé. |
| Analyse | Chef de Projet -> DM -> DSI/RSIT | Analyse / CharteProjet / ValidationsProjet | Charte générée, charte signée complète, documents d'analyse présents. | Validation DM puis validation DSI. |
| Planification | Chef de Projet -> DM -> DSI/RSIT | Planification | Tâches saisies, livrables natifs générés, budget/gouvernance complétés. | Passage en Exécution. |
| Exécution | Chef de Projet | Exécution / Charges | Avancement à jour, charges renseignées, blocages et décisions tracés. | Projet piloté et prêt pour recette. |
| UAT & MEP | Chef de Projet + DSI | UAT & MEP | Tests, anomalies, plan de MEP, rollback et hypercare correctement renseignés. | Projet prêt à clôture. |
| Clôture | Chef de Projet -> Demandeur -> DM -> DSI | Clôture + listes de validation | Bilan final, transfert RUN, documentation et validations séquentielles. | Projet clôturé. |

# 4. Workflow détaillé par rôle

## Demandeur

Le demandeur exprime le besoin, suit son instruction, corrige si nécessaire et intervient en clôture pour confirmer la fin du projet côté métier.

| Écran | Route | Comportement attendu | Action attendue | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes Demandes | /DemandeProjet/Index | L'écran liste les demandes créées par l'utilisateur, leur statut et les dernières actions. Il doit permettre la consultation rapide et la reprise des brouillons. | Aucune saisie ici. Utiliser les filtres, ouvrir le détail et surveiller les notifications de retour DM/DSI. | Affiche la chronologie, l'état de validation et les liens vers le détail ou la modification quand la demande est renvoyée. |
| Nouvelle Demande | /DemandeProjet/Create | Écran d'initialisation du besoin. Les contrôles empêchent l'envoi si les champs structurants sont absents. | Renseigner le titre, le contexte, les objectifs, les parties prenantes, les bénéfices attendus, les impacts, l'urgence et les pièces justificatives. | Création d'une demande en attente de validation DM et déclenchement des notifications. |
| Détail Demande | /DemandeProjet/Details/{id} | Affiche l'état courant de la demande et les décisions prises. Les actions disponibles changent selon le statut. | En cas de retour, compléter les sections demandées puis réexpédier. Sinon écran de lecture. | Permet de comprendre précisément ce qui bloque la demande et ce qui a déjà été validé. |
| Validations Clôture Demandeur | /Projet/ListeValidationClotureDemandeur | Liste les projets terminés qui attendent la confirmation de fin côté demandeur. | Ouvrir chaque projet, vérifier le bilan et utiliser le bouton de validation ou de refus avec commentaire. | Débloque la validation de clôture côté Directeur Métier. |

## Directeur Métier

Le Directeur Métier est le sponsor. Il valide l'opportunité métier, la charte, la planification et la clôture métier.

| Écran | Route | Comportement attendu | Action attendue | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validations DM | /DemandeProjet/ListeValidationDM | L'écran ne doit montrer que les demandes relevant du périmètre du DM. Les boutons ouvrent les modales de validation, correction ou refus. | Lire le résumé, contrôler les pièces, demander correction si nécessaire, puis valider ou refuser avec commentaire motivé. | La validation DM alimente le workflow initial et, si positive, ouvre la validation DSI. |
| Validations Projet | /Projet/ValidationsProjet | Liste les projets en phase Analyse dont la charte est prête à validation. Le bouton vert doit rester inactif tant que la charte signée complète n'est pas prête. | Contrôler la charte, les signatures sponsor et chef de projet, consulter les pièces d'analyse, puis valider ou refuser la charte. | Après validation DM, la validation DSI/RSIT devient possible. |
| Planification & validation | /Projet/Details/{id}?tab=planification | Le bloc Validation Directeur Métier présente un statut, les commentaires et les boutons de décision. Le DM ne saisit pas le planning, il le contrôle. | Vérifier les livrables de planification, la cohérence du planning interactif, du budget et de la gouvernance. Cliquer Valider la planification ou Refuser avec justification. | Conditionne l'ouverture du passage en exécution pour la DSI. |
| Validations Clôture DM | /Projet/ListeValidationClotureDM | Liste les clôtures déjà validées par le demandeur et encore en attente côté sponsor. | Contrôler le bilan, les leçons apprises et le transfert au RUN avant validation. | Débloque la validation finale DSI. |

## Chef de Projet

Le Chef de Projet pilote de bout en bout : analyse, charte, planning natif, exécution, UAT/MEP, collaboration, charges et clôture.

| Écran | Route | Comportement attendu | Action attendue | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Détail projet - Analyse | /Projet/Details/{id}?tab=analyse | L'écran doit exposer le contexte, les objectifs, les documents d'analyse, la situation de la charte et les alertes de blocage. | Compléter les informations d'analyse, déposer le cahier d'analyse technique et la note de cadrage, renseigner les risques initiaux, puis générer la charte PDF. | La phase ne peut être validée que si Charte projet, Charte projet signée, validation DM et validation DSI sont réunies. |
| Charte Projet | /Projet/CharteProjet/{id} | Écran de rédaction de la charte, de dépôt de la version signée et de gestion des signatures sponsor / chef de projet. | Renseigner les sections de charte, sauvegarder, générer la version PDF, déposer la version signée, cocher Sponsor / Directeur Métier et Chef de Projet, puis enregistrer les signatures. | Alimente les validations projet et remet à zéro les validations DM/DSI si la charte signée change. |
| Planification | /Projet/Details/{id}?tab=planification | Le CP prépare le planning natif. Les blocs RACI, communication, budget et PV de kick-off sont désormais saisis directement dans l'application. | Ajouter les tâches dans le Gantt, renseigner jalons, WBS, RACI, communication, budget et PV de kick-off, enregistrer puis générer les livrables Excel officiels. | Les livrables Planning détaillé, WBS, Matrice RACI, Schéma de communication, Budget prévisionnel et PV de kick-off sont produits avec le logo. |
| Exécution | /Projet/Details/{id}?tab=execution | Écran de suivi opérationnel. Il doit permettre d'actualiser l'avancement réel, les blocages, les décisions et les écarts planning/budget. | Renseigner l'avancement, les dates réelles, les actions réalisées, les actions à venir, les blocages, la justification des retards, le besoin de changement et la synthèse de charges. | Fournit la base de pilotage hebdomadaire et les indicateurs remontés au portefeuille. |
| Charges | /Projet/Charges/{id} | Cockpit de saisie des charges réelles et prévues par semaine. L'écran pilote la capacité et les alertes de surcharge. | Saisir semaine par semaine les heures prévues, les heures réelles et les commentaires par ressource / activité. | Alimente les indicateurs charges/capacité et le suivi hebdomadaire. |
| UAT & MEP | /Projet/Details/{id}?tab=uat | Bloc de recette, anomalies, mise en production, rollback et hypercare. Les validations s'appuient sur les données renseignées ici. | Renseigner les campagnes de test, cas de test, anomalies, plan de MEP, prérequis, rollback, résultat de MEP, incidents et période d'hypercare. | Conditionne la clôture technique du projet. |
| Clôture | /Projet/Details/{id}?tab=cloture | Écran de bilan final. Il doit résumer résultats, statut final, transfert au RUN et validations encore attendues. | Renseigner le statut final, les commentaires, le transfert RUN, les accès, la documentation, l'état du support et les leçons apprises. | Déclenche les validations Demandeur, DM puis DSI. |

## DSI / RSIT délégué

La DSI valide transversalement les demandes, la charte, la planification et la clôture. Le RSIT n'agit en lieu et place de la DSI que si une délégation est active.

| Écran | Route | Comportement attendu | Action attendue | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Validations DSI | /DemandeProjet/ListeValidationDSI | L'écran ne doit montrer que les demandes déjà validées par le DM. Les actions sont tracées dans l'historique DSI. | Contrôler le besoin, les impacts, l'alignement portefeuille, puis valider, refuser ou renvoyer. | Crée automatiquement le projet quand la demande est approuvée. |
| Validations Projet | /Projet/ValidationsProjet | L'écran présente les mêmes projets que le DM, mais la décision DSI n'est possible qu'après validation DM. | Vérifier la charte, les signatures, les livrables d'analyse et les remarques métier. Cliquer Valider ou Refuser. | Autorise ensuite la validation finale de la phase Analyse par le CP. |
| Planification | /Projet/Details/{id}?tab=planification | Le bloc Validation DSI doit rester sur En attente DM tant que le sponsor n'a pas validé. Après validation DM, la DSI peut faire passer en exécution. | Vérifier le planning, la gouvernance, les six livrables obligatoires et le Go/No-Go. Cliquer Passer en exécution. | Bascule la phase en Exécution et ouvre le pilotage opérationnel. |
| Validations Clôture DSI | /Projet/ListeValidationClotureDSI | Liste finale des projets prêts à clôture DSI après validations demandeur et sponsor. | Contrôler le bilan, les incidents résiduels, le transfert RUN et valider la clôture finale. | Achève le cycle projet. |

## AdminIT

AdminIT garde un accès total. Il paramètre l'application, les utilisateurs et la matrice des droits sans être limité par les rôles métier.

| Écran | Route | Comportement attendu | Action attendue | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs | /Admin/Users | Gestion des comptes, affectations de rôles et réinitialisations. Les formulaires doivent appliquer la politique mot de passe. | Créer ou modifier un utilisateur, attribuer direction, service et rôles, réinitialiser le mot de passe si nécessaire. | Provisionne les comptes et régit l'accès global. |
| Délégations | /Admin/Delegations | Administration des délégations DSI et Chef de Projet. Les périodes d'activité pilotent les remplacements réels dans les workflows. | Créer ou modifier une délégation en renseignant le titulaire, le remplaçant, le périmètre et la période d'effet. | Active les droits de validation délégués en temps réel. |
| Autorisations / Droits | /Autorisations/Index | Matrice de permissions réellement branchée sur le menu et sur le blocage backend. | Activer ou désactiver une route par rôle, puis réinitialiser si besoin pour revenir au modèle par défaut. | Pilote l'affichage des menus et l'accès réel par URL. |

# 5. Workflow détaillé par phase

## Demande initiale

Le cycle démarre par la saisie d'une demande structurée par le demandeur. Le Directeur Métier valide en premier, puis la DSI.

Écrans : /DemandeProjet/Create, /DemandeProjet/Details/{id}, /DemandeProjet/ListeValidationDM, /DemandeProjet/ListeValidationDSI.

Livrables : pièces jointes justificatives si besoin.

Blocages : champs obligatoires absents, retour pour correction, refus DM ou DSI.

Sortie de phase : création automatique du projet après validation DSI.

## Analyse & Clarification

La phase Analyse sert à cadrer le besoin, produire la charte, collecter les documents d'analyse et faire valider la charte par DM puis DSI/RSIT.

Écrans : /Projet/Details/{id}?tab=analyse, /Projet/CharteProjet/{id}, /Projet/ValidationsProjet.

Livrables : Cahier d'analyse technique, Note de cadrage, Charte projet (générée), Charte projet signée.

Blocages : charte non générée, charte signée absente ou incomplète, validation DM absente, validation DSI absente.

Sortie de phase : bouton Valider la phase Analyse activé uniquement quand tous les prérequis sont satisfaits.

## Planification & Validation

Le planning détaillé devient natif. Le CP saisit tâches, RACI, communication, budget et PV de kick-off dans l'application, puis génère les livrables officiels avec logo.

Écrans : /Projet/Details/{id}?tab=planification.

Livrables générés : Planning détaillé, WBS, Matrice RACI, Schéma de communication, Budget prévisionnel, PV de kick-off (Excel brandés).

Blocages : aucune tâche enregistrée, livrables obligatoires absents, validation DM non obtenue, validation DSI non obtenue.

Sortie de phase : passage en Exécution par la DSI ou le RSIT délégué après validation sponsor.

## Exécution

La phase Exécution couvre le pilotage opérationnel, l'avancement, les charges, les changements, les risques et les livrables d'avancement.

Écrans : /Projet/Details/{id}?tab=execution, /Projet/Charges/{id}.

Livrables : rapports d'avancement, annexes, charges hebdomadaires, décisions et justifications.

Blocages : données d'avancement incomplètes, charges manquantes, anomalies critiques non traitées.

Sortie de phase : préparation de la recette et de la MEP.

## UAT & MEP

La phase UAT & MEP organise les tests, les anomalies, la mise en production, le rollback et l'hypercare.

Écrans : /Projet/Details/{id}?tab=uat, partiel Cas de tests.

Livrables : campagnes de test, cas de test, plan de MEP, rollback, compte-rendu de recette, éléments hypercare.

Blocages : anomalies critiques ouvertes, MEP non préparée, hypercare non terminée.

Sortie de phase : ouverture de la clôture.

## Clôture

La clôture consolide le bilan et orchestre les validations demandeur, sponsor puis DSI.

Écrans : /Projet/Details/{id}?tab=cloture, /Projet/ListeValidationClotureDemandeur, /Projet/ListeValidationClotureDM, /Projet/ListeValidationClotureDSI.

Livrables : bilan de clôture, documentation RUN, preuves de transfert, commentaires finaux.

Blocages : validations manquantes, transfert RUN incomplet, statut final non renseigné.

Sortie de phase : projet définitivement clôturé.

# 6. Focus : planification native

La planification n'est plus limitée à l'upload de fichiers externes. Le Chef de Projet saisit maintenant directement dans l'application le planning interactif, les tâches, le WBS, la matrice RACI, le schéma de communication, le budget prévisionnel et le PV de kick-off. Le rôle de la DSI n'est plus de collecter des fichiers, mais de contrôler la cohérence du dossier natif avant décision.

| Élément | État actuel | Mode d'usage |
| --- | --- | --- |
| Planning détaillé | Natif | Saisie dans le Gantt puis génération Excel avec logo. |
| WBS | Natif | Dérivé des tâches du planning et généré automatiquement. |
| Matrice RACI | Natif | Saisie en grille directement dans la planification puis génération Excel. |
| Schéma de communication | Natif | Saisie des réunions, canaux et participants puis génération Excel. |
| Budget prévisionnel | Natif | Saisie des lignes budgétaires puis génération Excel. |
| PV de kick-off | Natif | Saisie des informations de réunion puis génération Excel. |
| Charte signée | Semi-natif | La charte est générée par l'application, mais la version signée reste un dépôt externe. |

# 7. Checklist de renseignement par phase

| Phase | Ce que le CP renseigne directement | Ce que le valideur contrôle | Sortie de phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse | Contexte, objectifs, cahier d'analyse, note de cadrage, charte, signatures. | Le valideur contrôle la charte signée, le contenu du cadrage et la cohérence métier. | Passage en Planification. |
| Planification | Gantt, WBS, RACI, communication, budget, PV de kick-off. | Le valideur contrôle la cohérence du planning, des jalons, des responsabilités et du budget. | Passage en Exécution. |
| Exécution | Avancement, décisions, blocages, charges, risques, changements. | Le pilotage contrôle la fiabilité des données et les écarts. | Ouverture UAT / MEP. |
| UAT & MEP | Tests, anomalies, MEP, rollback, incidents, hypercare. | Le valideur contrôle la maîtrise du risque de mise en production. | Ouverture Clôture. |
| Clôture | Bilan final, transfert RUN, documentation, leçons apprises. | Les valideurs contrôlent le bilan, le transfert et la fin opérationnelle réelle. | Projet clôturé. |

# 8. Annexe - inventaire des vues et composants

L'annexe suivante recense toutes les vues Razor présentes dans l'application afin de lier le document fonctionnel au périmètre réel du code. Les partiels et modales sont inclus pour expliciter le comportement attendu des sous-composants.

## Account

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Account/AccessDenied.cshtml | Écran | Page de refus d'accès lorsque l'utilisateur n'a pas la permission demandée. | Aucune saisie ; retour à une page autorisée. |
| Account/DemandeAcces.cshtml | Écran | Demande d'accès complémentaire ou de création de compte local. | Renseigner les informations de demande d'accès et le besoin métier. |
| Account/Inscription.cshtml | Écran | Onboarding / inscription lorsque le workflow local de création de compte est autorisé. | Renseigner identité, coordonnées, rattachement et justification. |
| Account/Login.cshtml | Écran | Point d'entrée authentification locale / SSO. | Saisir identifiant et mot de passe si mode local. |
| Account/Profil.cshtml | Écran | Profil utilisateur, sécurité et activité. | Mettre à jour les informations personnelles ou le mot de passe. |

## Admin

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin/_ModalDelegationChefProjet.cshtml | Modal | Fenêtre de saisie des délégations CP. | Renseigner délégant, délégataire, dates et commentaire. |
| Admin/_ModalDelegationDSI.cshtml | Modal | Fenêtre de saisie des délégations DSI. | Renseigner les paramètres de délégation. |
| Admin/Delegations.cshtml | Écran | Gestion des délégations DSI. | Créer ou modifier une délégation active. |
| Admin/DelegationsChefProjet.cshtml | Écran | Gestion des délégations Chef de Projet. | Définir CP titulaire, remplaçant, période et périmètre. |
| Admin/DemandesCreationCompte.cshtml | Écran | Traitement des demandes de création de compte. | Valider, refuser ou corriger une demande de compte. |
| Admin/Directions.cshtml | Écran | Référentiel des directions. | Créer, modifier ou désactiver une direction. |
| Admin/GererRoles.cshtml | Écran | Affectation détaillée des rôles utilisateur. | Cocher ou décocher les rôles autorisés. |
| Admin/ImportUsers.cshtml | Écran | Import massif d'utilisateurs. | Déposer un fichier d'import et contrôler les résultats. |
| Admin/ListeRoles.cshtml | Écran | Catalogue des rôles applicatifs. | Consulter ou ajuster le périmètre des rôles. |
| Admin/Parametres.cshtml | Écran | Paramètres globaux applicatifs. | Modifier les paramètres d'exploitation autorisés. |
| Admin/Services.cshtml | Écran | Référentiel des services. | Créer, modifier ou désactiver un service. |
| Admin/Users.cshtml | Écran | Administration des utilisateurs. | Créer, modifier, réinitialiser, attribuer les rôles. |

## Aide

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Aide/_GuideAdminIT.cshtml | Guide | Guide AdminIT. | Lecture seule. |
| Aide/_GuideChefProjet.cshtml | Guide | Guide Chef de Projet. | Lecture seule. |
| Aide/_GuideDemandeur.cshtml | Guide | Guide Demandeur. | Lecture seule. |
| Aide/_GuideDirecteurMetier.cshtml | Guide | Guide Directeur Métier. | Lecture seule. |
| Aide/_GuideDSI.cshtml | Guide | Guide DSI. | Lecture seule. |
| Aide/_GuideResponsableSolutionsIT.cshtml | Guide | Guide RSIT. | Lecture seule. |
| Aide/Index.cshtml | Écran | Centre d'aide rôle par rôle. | Choisir le guide correspondant au rôle. |

## Autorisations

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Autorisations/Index.cshtml | Écran | Matrice des droits réellement branchée sur l'application. | Activer ou désactiver les permissions par rôle. |

## AzureAuth

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| AzureAuth/DemanderAcces.cshtml | Écran | Demande d'accès dans le flux Azure AD. | Renseigner identité et motif d'accès. |

## Dashboard

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard/Index.cshtml | Écran | Dashboard secondaire / analytique. | Lecture seule avec filtres. |

## DemandeProjet

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| DemandeProjet/_ModalCorrectionDM.cshtml | Modal | Motif de correction DM. | Saisir la demande de correction. |
| DemandeProjet/_ModalRejeterDM.cshtml | Modal | Refus DM. | Saisir le motif de refus. |
| DemandeProjet/_ModalRejeterDSI.cshtml | Modal | Refus DSI. | Saisir le motif de refus. |
| DemandeProjet/_ModalRenvoyerDemandeur.cshtml | Modal | Renvoi au demandeur. | Saisir les corrections attendues. |
| DemandeProjet/_ModalRenvoyerDM.cshtml | Modal | Renvoi au sponsor. | Saisir la raison du renvoi. |
| DemandeProjet/_ModalValiderDM.cshtml | Modal | Confirmation de validation DM. | Confirmer et éventuellement commenter. |
| DemandeProjet/_ModalValiderDSI.cshtml | Modal | Confirmation de validation DSI. | Confirmer et éventuellement commenter. |
| DemandeProjet/Create.cshtml | Écran | Création d'une nouvelle demande projet. | Compléter le formulaire métier et les pièces. |
| DemandeProjet/Details.cshtml | Écran | Détail d'une demande projet. | Lecture ou correction selon le statut. |
| DemandeProjet/Edit.cshtml | Écran | Modification d'une demande renvoyée. | Corriger les informations demandées puis renvoyer. |
| DemandeProjet/HistoriqueActionsDM.cshtml | Écran | Historique des actions DM sur les demandes. | Lecture seule avec filtres. |
| DemandeProjet/HistoriqueValidationsDSI.cshtml | Écran | Historique des validations DSI. | Lecture seule avec filtres. |
| DemandeProjet/Index.cshtml | Écran | Mes demandes du demandeur. | Lecture, filtrage et accès aux détails. |
| DemandeProjet/ListeValidationDM.cshtml | Écran | File d'attente de validation sponsor. | Valider, corriger ou refuser. |
| DemandeProjet/ListeValidationDSI.cshtml | Écran | File d'attente de validation DSI. | Valider, renvoyer ou refuser. |
| DemandeProjet/VerificationDoublons.cshtml | Écran | Aide à la détection des doublons de demandes. | Comparer et confirmer la poursuite. |

## DemandesAcces

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| DemandesAcces/Index.cshtml | Écran | Traitement des demandes d'accès applicatives. | Valider ou rejeter les demandes. |

## Document

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Document/Preview.cshtml | Écran | Prévisualisation sécurisée des documents. | Lecture seule, téléchargement éventuel. |

## Home

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Home/Index.cshtml | Écran | Cockpit principal de l'application. | Lecture seule et navigation. |
| Home/Privacy.cshtml | Écran | Politique / informations de confidentialité. | Lecture seule. |

## Notification

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Notification/Index.cshtml | Écran | Centre de notifications. | Marquer les notifications comme lues. |

## Projet

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Projet/_AjouterAnomalieModal.cshtml | Modal | Ajout d'une anomalie. | Renseigner gravité, description, responsable. |
| Projet/_AjouterMembreModal.cshtml | Modal | Ajout d'un membre projet. | Renseigner personne, rôle et commentaire. |
| Projet/_AjouterRisqueModal.cshtml | Modal | Ajout d'un risque. | Renseigner libellé, impact, probabilité et mitigation. |
| Projet/_DossierSignature.cshtml | Partiel | Suivi du dossier de signature. | Consulter / déclencher les actions de signature. |
| Projet/_ModifierMembreModal.cshtml | Modal | Modification d'un membre projet. | Ajuster rôle ou informations du membre. |
| Projet/_ModifierRisqueModal.cshtml | Modal | Modification d'un risque. | Ajuster le risque et son plan de mitigation. |
| Projet/_ProjetAnalyse.cshtml | Onglet | Onglet Analyse du détail projet. | Renseigner cadrage, documents d'analyse et état charte. |
| Projet/_ProjetCasTests.cshtml | Partiel | Gestion des cas de test UAT. | Créer, exécuter ou mettre à jour les cas de test. |
| Projet/_ProjetCloture.cshtml | Onglet | Onglet Clôture du détail projet. | Renseigner bilan final et transfert RUN. |
| Projet/_ProjetCollaboration.cshtml | Onglet | Onglet Collaboration du détail projet. | Renseigner équipe, coordination et éléments collaboratifs. |
| Projet/_ProjetExecution.cshtml | Onglet | Onglet Exécution du détail projet. | Renseigner avancement, blocages, décisions et dates réelles. |
| Projet/_ProjetHistorique.cshtml | Onglet | Onglet Historique du détail projet. | Consulter la traçabilité. |
| Projet/_ProjetPlanification.cshtml | Onglet | Onglet Planification du détail projet. | Renseigner planning natif, RACI, communication, budget, PV. |
| Projet/_ProjetSynthese.cshtml | Onglet | Onglet Synthèse du détail projet. | Lecture consolidée du projet. |
| Projet/_ProjetUAT.cshtml | Onglet | Onglet UAT & MEP du détail projet. | Renseigner recette, anomalies, MEP et hypercare. |
| Projet/_UploadLivrableModal.cshtml | Modal | Upload / remplacement d'un livrable projet. | Choisir type de livrable, fichier et commentaire. |
| Projet/_ValidationCharte.cshtml | Partiel | Bloc de validation de charte. | Lecture / validation selon rôle. |
| Projet/Charges.cshtml | Écran | Saisie et suivi des charges du projet. | Renseigner les heures prévues et réelles. |
| Projet/CharteProjet.cshtml | Écran | Rédaction et signature de la charte. | Compléter la charte, déposer la version signée et les signatures. |
| Projet/Details.cshtml | Écran | Conteneur central à onglets du projet. | Naviguer entre les onglets et saisir les données de phase. |
| Projet/FicheProjet.cshtml | Écran | Fiche projet éditoriale / documentaire. | Compléter ou consulter la fiche de pilotage. |
| Projet/HistoriqueDM.cshtml | Écran | Historique portefeuille / direction avec fiches repliables. | Lecture seule, ouverture / fermeture des projets. |
| Projet/Index.cshtml | Écran | Liste des projets. | Lecture, filtrage et accès au détail. |
| Projet/ListeValidationClotureDemandeur.cshtml | Écran | Clôtures en attente côté demandeur. | Valider ou refuser la clôture. |
| Projet/ListeValidationClotureDM.cshtml | Écran | Clôtures en attente côté sponsor. | Valider ou refuser la clôture. |
| Projet/ListeValidationClotureDSI.cshtml | Écran | Clôtures en attente côté DSI. | Valider ou refuser la clôture finale. |
| Projet/Portefeuille.cshtml | Écran | Portefeuille projets et exports. | Lecture, filtres et exports. |
| Projet/SignatureCharte.cshtml | Écran | Vue de signature / suivi de charte. | Lecture ou action selon le workflow. |
| Projet/ValidationsProjet.cshtml | Écran | Validation de la charte projet. | Valider ou refuser la charte. |

## Shared

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| Shared/_Layout.cshtml | Shell | Structure commune : topbar, sidebar, notifications, footer. | Aucune saisie directe. |
| Shared/_Pagination.cshtml | Partiel | Composant de pagination. | Utiliser pour naviguer entre pages. |
| Shared/_ValidationScriptsPartial.cshtml | Technique | Scripts de validation client. | Aucune action utilisateur. |
| Shared/_ValidationSummary.cshtml | Partiel | Résumé des erreurs de validation. | Lecture des erreurs avant correction. |
| Shared/Components/SidebarMenu/Default.cshtml | Composant | Menu latéral piloté par la matrice de permissions. | Aucune saisie ; navigation. |
| Shared/Error.cshtml | Écran | Page d'erreur standard. | Lecture seule. |

## _ViewImports.cshtml

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| _ViewImports.cshtml | Vue | Vue applicative à documenter plus finement si elle devient un écran métier principal. | Se reporter à l'écran parent ou au contrôleur associé. |

## _ViewStart.cshtml

| Vue | Type | Comportement attendu | Comment la renseigner / l'utiliser |
| --- | --- | --- | --- |
| _ViewStart.cshtml | Vue | Vue applicative à documenter plus finement si elle devient un écran métier principal. | Se reporter à l'écran parent ou au contrôleur associé. |